Plan de pruebas

Proyecto BARB - Capstone Fase 2

| Control documental | Definición |
| --- | --- |
| Código | DD-07 |
| Versión | 1.0 |
| Fecha | 24-10-2026 |
| Equipo | Luis Ovalle · Miguel Soto · Jorge Valdenegro |
| Metodología | Desarrollo incremental con Kanban para gestión, reuniones, responsables y seguimiento del avance. |
| Estado | Fase 2 - nuevo |

Objetivo único del proyecto

Mejorar la gestión del mantenimiento industrial mediante la evolución del software BARB, incorporando funcionalidades que faciliten el trabajo en terreno, la continuidad operacional, la disponibilidad de información y la trazabilidad de las actividades de mantenimiento.

# 1. Objetivo

Definir la estrategia de verificación para demostrar que los incrementos de BARB mejoran la gestión del mantenimiento sin degradar la base estabilizada. El plan incorpora resultados ya ejecutados y pruebas futuras; no retrocede la historia del proyecto.

# 2. Alcance de pruebas

| Ciclo | Contenido | Estado |
| --- | --- | --- |
| C0 | Estabilización P0.1-P0.7: arranque, health, PostgreSQL, usuarios, OT, fotos, empresa/autoría, auditoría. | Ejecutado |
| C1 | Movilidad, OT, fotografías, checklist y PWA App Shell/IndexedDB. | Ejecutado / parcial |
| C2 | Sincronización I1.3-C/D/E: Outbox, idempotencia, conflicto, OT offline y fotos. | En curso / pendiente |
| C3 | RAG offline. | Pendiente |
| C4 | Reporte PDF y consistencia de KPIs. | Pendiente |
| C5 | Auditoría integrada a nuevas operaciones y regresión final. | Pendiente |

# 3. Tipos de prueba

Unitarias/contrato backend con Pytest.

Integración con PostgreSQL y transacciones.

Regresión acumulativa después de cada incremento.

Frontend: tipado/compilación y validación de flujos.

E2E de movilidad/checklist cuando exista evidencia ejecutable.

Responsividad en resoluciones definidas.

PWA: instalación, App Shell, Service Worker y persistencia local.

Concurrencia: edición simultánea y control de revisión.

Sincronización: idempotencia, reintentos y conflictos.

Seguridad lógica: empresa, actor, permisos y no exposición de secretos.

Usabilidad/compatibilidad final en dispositivos objetivo.

# 4. Ambientes y datos

| Elemento | Definición |
| --- | --- |
| Entorno principal | Docker local con frontend, FastAPI, PostgreSQL y Redis. |
| Rama estable | capstone/integracion-inicial. |
| Empresas | Escenarios con al menos dos empresas para aislamiento lógico cuando corresponda. |
| Usuarios | Roles administrativos/gerenciales/técnicos según permisos disponibles. |
| Evidencia | Logs de prueba, resultados Pytest/E2E, capturas, PR, commits y consultas DB. |

# 5. Criterios de entrada y salida

| Criterio | Entrada | Salida |
| --- | --- | --- |
| Incremento funcional | Requisito/HU definido; rama identificable; entorno operativo. | Criterios de aceptación cumplidos; pruebas PASS; sin regresión crítica; evidencia guardada. |
| Cambio de BD | Migración versionada y respaldo/estado previo verificable. | Migración aplicada; integridad referencial; pruebas de esquema y regresión. |
| Merge | Revisión técnica y pruebas asociadas. | PR aprobado/integrado y rama base estable. |

# 6. Registro de resultados vigente

El baseline de Fase 2 documenta 15 Pull Requests integrados y una suite acumulativa de 170 pruebas backend en PASS, además de validaciones frontend, nueve resoluciones de pantalla y verificación de Service Worker/PWA. Los resultados detallados se mantienen en DD-09.