Resultados de las pruebas

Proyecto BARB - Capstone Fase 2

| Control documental | Definición |
| --- | --- |
| Código | DD-09 |
| Versión | 1.0 |
| Fecha | 24-10-2026 |
| Equipo | Luis Ovalle · Miguel Soto · Jorge Valdenegro |
| Metodología | Desarrollo incremental con Kanban para gestión, reuniones, responsables y seguimiento del avance. |
| Estado | Fase 2 - nuevo |

Objetivo único del proyecto

Mejorar la gestión del mantenimiento industrial mediante la evolución del software BARB, incorporando funcionalidades que faciliten el trabajo en terreno, la continuidad operacional, la disponibilidad de información y la trazabilidad de las actividades de mantenimiento.

# 1. Resumen ejecutivo

La evidencia de Fase 2 muestra una progresión desde la estabilización técnica hacia movilidad/checklist/PWA. El último baseline documentado registra 170 pruebas backend aprobadas y 15 Pull Requests integrados. No se reportan como aprobadas las pruebas de sincronización completa, RAG offline o PDF porque esas funciones aún no están cerradas.

# 2. Resultados consolidados

| Etapa | Evidencia | Resultado | Lectura |
| --- | --- | --- | --- |
| P0.1-P0.7 | Suites backend acumulativas | 106/106 PASS al cierre P0.7 | Base técnica estabilizada. |
| Movilidad inicial | Backend + frontend | 108 pruebas registradas en etapa intermedia | Resultado histórico superado por baseline posterior. |
| I1.1-I1.3-B | Suite acumulativa + frontend | 170 pruebas backend PASS; tipado/build frontend sin errores | Baseline actual documentado. |
| Responsive/PWA | Validación visual/funcional | 9 resoluciones; Service Worker registrado/instalable | PWA base demostrada. |
| Checklist | Migración + pruebas + E2E | 001_i12b_checklist.sql aplicada/probada; control de revisión validado | Incremento implementado. |
| I1.3-C/D/E | Sincronización completa | Sin cierre de resultado final | En curso / pendiente. |
| RAG offline | PoC funcional | Sin resultado ejecutado | Pendiente. |
| PDF | Generación/consistencia | Sin resultado ejecutado | Pendiente. |

# 3. Hallazgos de calidad

La estabilización previa redujo el riesgo de construir sobre contratos y persistencia inestables.

El checklist agregó control de concurrencia para evitar pérdida silenciosa de respuestas.

La PWA base ya dispone de App Shell, Service Worker e IndexedDB, pero esto no equivale a sincronización completa de negocio.

Las fotografías pesadas se separaron como incremento I1.3-E para evitar mezclar rendimiento binario con sincronización de datos estructurados.

La suite acumulativa debe seguir ejecutándose como regresión antes de cada merge.

# 4. Pruebas pendientes para cierre

| Prioridad | Prueba pendiente | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Alta | I1.3-C conflictos e idempotencia | Bloquea continuidad offline confiable. |
| Alta | I1.3-D creación OT offline | Requerimiento de terreno. |
| Alta | I1.3-E fotos offline | Evidencia en conectividad irregular. |
| Alta | RAG offline en corpus real | Uno de los cuatro requerimientos oficiales. |
| Media | PDF y consistencia de KPIs | Entregable gerencial oficial. |
| Alta | Regresión final + auditoría de nuevos eventos | Evitar degradación antes del cierre. |