Metodología de trabajo - Desarrollo Incremental + Kanban

Proyecto BARB - Capstone Fase 2

| Control documental | Definición |
| --- | --- |
| Código | DD-10 |
| Versión | 1.0 |
| Fecha | 24-10-2026 |
| Equipo | Luis Ovalle · Miguel Soto · Jorge Valdenegro |
| Metodología | Desarrollo incremental con Kanban para gestión, reuniones, responsables y seguimiento del avance. |
| Estado | Fase 2 - nuevo |

Objetivo único del proyecto

Mejorar la gestión del mantenimiento industrial mediante la evolución del software BARB, incorporando funcionalidades que faciliten el trabajo en terreno, la continuidad operacional, la disponibilidad de información y la trazabilidad de las actividades de mantenimiento.

# 1. Definición

BARB utiliza desarrollo incremental como metodología de construcción. Kanban se utiliza como sistema de gestión del flujo, reuniones, responsables, bloqueos y avance. No se utiliza Scrumban como denominación metodológica en Fase 2 y no se documentan artefactos de Scrum que el equipo no aplica.

# 2. Ciclo incremental

| Paso | Aplicación en BARB |
| --- | --- |
| Definir | Requisito/HU y criterio de aceptación. |
| Diseñar | Diagrama, contrato, modelo o mockup mínimo necesario. |
| Implementar | Rama/worktree identificable y cambio acotado. |
| Probar | Pruebas específicas + regresión. |
| Revisar | PR, revisión de evidencia y ajustes. |
| Integrar | Merge a capstone/integracion-inicial. |
| Documentar | Actualizar estado, decisiones, pruebas y evidencia. |

# 3. Tablero Kanban

| Estado | Regla |
| --- | --- |
| Backlog/Pendiente | Trabajo identificado y priorizado. |
| En progreso | Existe responsable y actividad activa. |
| Revisión | Código/documento listo para revisión. |
| Pruebas | Se ejecutan criterios de aceptación y regresión. |
| Hecho | Integrado, probado, documentado y evidenciado. |
| Bloqueado | Dependencia externa o regla de negocio pendiente; debe registrar motivo y acción de desbloqueo. |

# 4. WIP, reuniones y responsabilidades

Como criterio de control, se evita abrir múltiples actividades principales por integrante sin cerrar o bloquear formalmente la anterior. Las reuniones revisan tablero, bloqueos, decisiones y próximos compromisos; Kanban no impone sprints ni ceremonias de Scrum.

| Integrante | Foco vigente |
| --- | --- |
| Luis Ovalle | Liderazgo, repositorio, coordinación, desarrollo e integración con mayor contexto técnico. |
| Miguel Soto | Pruebas, validación y evidencia de calidad. |
| Jorge Valdenegro | Documentación e integración/coordinación con Alloxentric. |

# 5. Artefactos de metodología

Backlog priorizado por valor, riesgo y dependencia.

Tablero Kanban/CoreStream.

Registro de reuniones/acuerdos.

Definition of Done.

Registro de decisiones y conflictos técnicos.

Pull Requests y commits como evidencia de integración.

Matriz requisito → HU → caso de prueba → resultado → evidencia.

Estados de avance y riesgos.

# 6. Definition of Done

Una actividad se considera terminada cuando el alcance acordado está integrado, sus criterios de aceptación se cumplen, las pruebas necesarias están aprobadas, no introduce regresiones críticas, la evidencia quedó registrada y la documentación asociada fue actualizada.