Actas de reunión y registros de seguimiento

Proyecto BARB - Capstone Fase 2

| Control documental | Definición |
| --- | --- |
| Código | DG-01 |
| Versión | 2.0 |
| Fecha | 24-10-2026 |
| Equipo | Luis Ovalle · Miguel Soto · Jorge Valdenegro |
| Metodología | Desarrollo incremental con Kanban para gestión, reuniones, responsables y seguimiento del avance. |
| Estado | Fase 2 - actualizado |

Objetivo único del proyecto

Mejorar la gestión del mantenimiento industrial mediante la evolución del software BARB, incorporando funcionalidades que faciliten el trabajo en terreno, la continuidad operacional, la disponibilidad de información y la trazabilidad de las actividades de mantenimiento.

# 1. Criterio de registro

Se mantienen las reuniones realmente identificadas y se incorporan hitos/acuerdos técnicos como registros de seguimiento cuando no existe evidencia suficiente para llamarlos “acta”. Las fechas no verificadas se dejan pendientes de confirmación.

# 2. Acta N.º 01 - Reunión inicial de levantamiento

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Fecha | Primera semana de septiembre de 2026; fecha exacta pendiente de confirmar. |
| Participantes | Equipo Capstone BARB y contraparte Alloxentric/Duoc involucrada en levantamiento. |
| Objetivo | Aclarar alcance reducido y mecanismo de seguimiento. |
| Acuerdos | Cuatro requerimientos: PWA/móvil, RAG offline, PDF y auditoría; reuniones periódicas y coordinación técnica. |

# 3. Acta N.º 02 - Gobierno y repositorio

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Fecha | 10-09-2026 |
| Acuerdo histórico | Luis Ovalle asume liderazgo y repositorio/fork privado único. |
| Metodología registrada en Fase 1 | Incremental + Scrumban. |
| Ajuste Fase 2 | Por retroalimentación docente se formaliza Desarrollo incremental + Kanban. El registro histórico se conserva; no se reescribe retroactivamente. |

# 4. Registros de seguimiento incorporados en Fase 2

| Fecha / hito | Tema | Acuerdo / resultado |
| --- | --- | --- |
| 20-09-2026 | Cierre estabilización P0.1-P0.7 | Base estabilizada, auditoría núcleo y 106 pruebas backend PASS. |
| Posterior a P0.7 | Movilidad I1.1/I1.2-A | Interfaz responsiva, OT móvil, autoasignación/reasignación y fotografías. |
| I1.2-B/C | Checklist y evidencia | Checklist de 6 ítems, migración, control de concurrencia y fotos en OT existente. |
| I1.3-A/B | PWA base | App Shell, Service Worker, instalación PWA e IndexedDB. |
| Estado Fase 2 actual | I1.3-C | Sincronización y conflictos en validación funcional con Alloxentric. |
| Estado Fase 2 actual | Distribución | Miguel: pruebas; Jorge: documentación/integración con Alloxentric; Luis: coordinación/desarrollo. |