Estados de avance

Proyecto BARB - Capstone Fase 2

| Control documental | Definición |
| --- | --- |
| Código | DG-02 |
| Versión | 2.0 |
| Fecha | 24-10-2026 |
| Equipo | Luis Ovalle · Miguel Soto · Jorge Valdenegro |
| Metodología | Desarrollo incremental con Kanban para gestión, reuniones, responsables y seguimiento del avance. |
| Estado | Fase 2 - actualizado |

Objetivo único del proyecto

Mejorar la gestión del mantenimiento industrial mediante la evolución del software BARB, incorporando funcionalidades que faciliten el trabajo en terreno, la continuidad operacional, la disponibilidad de información y la trazabilidad de las actividades de mantenimiento.

# 1. Resumen ejecutivo

BARB ya superó la etapa exclusivamente documental de Fase 1. La estabilización P0 y varios componentes del primer incremento están implementados y probados. El trabajo pendiente se concentra en sincronización completa, RAG offline, PDF, extensión final de auditoría y despliegue/integración.

# 2. Estado por eje

| Área | Estado | Evidencia / avance | Próximo paso |
| --- | --- | --- | --- |
| Gobierno/repositorio | Definido | Luis lidera y gestiona repositorio; 15 PR integrados. | Mantener trazabilidad y redistribución. |
| Metodología | Ajustada | Incremental + Kanban; objetivo único. | Actualizar toda evidencia antigua Scrumban. |
| P0 estabilización | Completado | P0.1-P0.7; 106/106 PASS al cierre. | Mantener como línea base. |
| Movilidad/OT/fotos | Completado base | Responsive, autoasignación/reasignación y fotos. | Validación continua. |
| Checklist | Completado | 6 ítems, migración, revisión/concurrencia. | Integrar con sync/auditoría futura. |
| PWA App Shell/IndexedDB | Completado base | Service Worker, instalación y datos locales. | Cerrar sincronización de negocio. |
| I1.3-C Sync | En curso | Reglas de negocio/conflictos en validación. | Implementar y probar. |
| I1.3-D/E | No iniciado | OT offline nueva y fotos diferidas. | Ejecutar tras I1.3-C. |
| RAG offline | No iniciado | Requerimiento confirmado. | PoC y pruebas. |
| PDF | No iniciado | Datos/KPIs existentes. | Diseñar e implementar. |
| Auditoría | Ajustada | Núcleo P0.7 implementado. | Extender a nuevos eventos. |
| Pruebas | En curso | 170 backend PASS; frontend validado; 9 resoluciones. | Formalizar nuevos ciclos. |
| Vercel/Hito 3 | Pendiente | Despliegue público no cerrado. | Dejar operativo y completar documentación. |

# 3. Entregables documentales Fase 2

Los documentos de diseño y gestión se actualizan a versión Fase 2. Se incorporan por primera vez Plan de pruebas, Casos de prueba, Resultados de pruebas y documentación específica de metodología Incremental + Kanban.