Resolución de conflictos y decisiones

Proyecto BARB - Capstone Fase 2

| Control documental | Definición |
| --- | --- |
| Código | DG-03 |
| Versión | 2.0 |
| Fecha | 24-10-2026 |
| Equipo | Luis Ovalle · Miguel Soto · Jorge Valdenegro |
| Metodología | Desarrollo incremental con Kanban para gestión, reuniones, responsables y seguimiento del avance. |
| Estado | Fase 2 - actualizado |

Objetivo único del proyecto

Mejorar la gestión del mantenimiento industrial mediante la evolución del software BARB, incorporando funcionalidades que faciliten el trabajo en terreno, la continuidad operacional, la disponibilidad de información y la trazabilidad de las actividades de mantenimiento.

# 1. Criterio

El documento registra discrepancias técnicas, metodológicas y de alcance; no inventa conflictos personales. Toda decisión con impacto debe actualizar requisitos, backlog, pruebas o documentación.

# 2. Protocolo

Identificar y clasificar la discrepancia.

Revisar evidencia: requisito, correo, acta, código, prueba o retroalimentación docente.

Evaluar alternativas por riesgo, integridad, esfuerzo y valor.

Acordar internamente; escalar a contraparte/docente cuando afecte requisito o evaluación.

Registrar decisión, responsable y estado.

Actualizar documentos y tablero.

# 3. Registro actualizado de decisiones

| Tema | Situación | Decisión Fase 2 | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivos | Plantillas Duoc hablan de objetivo general/específicos, pero docente indicó uno solo. | Usar un único objetivo; incrementos no son objetivos específicos. | Resuelto |
| Metodología | Fase 1 registró Scrumban. | Formalizar desarrollo incremental + Kanban; conservar Scrumban solo como antecedente histórico. | Resuelto |
| Stack frontend | Documentación temprana mencionó otras tecnologías. | Usar arquitectura real: React 19 + TypeScript + Vite + Tailwind. | Resuelto |
| Modelo de datos | Modelo global de mayo puede interpretarse como físico implementado. | Separar modelo general de producto vs modelo real Capstone y extensiones implementadas. | Resuelto |
| Sync offline | LWW simplifica pero puede perder cambios. | Usar control de versión/concurrencia optimista; reglas finales con Alloxentric. | En validación |
| Fotos offline | Archivos pesados complican sync. | Separar I1.3-E y sincronizar después de la OT. | Resuelto de diseño |
| RAG offline | Podía interpretarse como LLM local obligatorio. | No exigir LLM local; priorizar fragmentos/manuales/fuentes. | Resuelto |
| Vercel | Despliegue aún no operativo. | Mantener como pendiente, no declarar cierre hasta validación pública. | Pendiente |