GUÍA 2. DESARROLLO PROYECTO APT

Asignatura Capstone 2026 — Proyecto BARB

1. Resumen de Avance Proyecto APT

Resumen de avance

Durante este período hemos logrado consolidar la base funcional y operativa de BARB, nuestra plataforma de mantenimiento industrial inteligente. El trabajo se ha enfocado en transformar la arquitectura inicial en una solución robusta y lista para operar en entornos industriales con baja o nula conectividad.

Hasta el momento, hemos cumplido con los siguientes hitos principales:

Estabilización de arquitectura y seguridad (P0): Aseguramos el inicio desacoplado de los servicios, implementamos un pool de conexiones optimizado para PostgreSQL, aislamos la información por empresa y añadimos trazabilidad mediante un registro de auditoría transaccional.

Flujo técnico de órdenes de trabajo (Hito 1 / I1.1 e I1.2): Diseñamos una interfaz adaptada a dispositivos móviles, tablets y computadores. Logramos que un técnico pueda crear una orden de trabajo (OT) con autoasignación automática, que los roles administrativos (supervisores/gerentes) puedan reasignarla de forma segura y que se pueda adjuntar evidencia fotográfica (tanto al crear como en OTs existentes).

Checklist técnico versionado (I1.2-B): Implementamos un checklist de 6 ítems obligatorios con control de concurrencia y guardado parcial para evitar pérdida de datos si dos usuarios intervienen la misma orden.

Capacidad offline e instalación PWA (I1.3-A e I1.3-B): Convertimos la aplicación en una PWA (Progressive Web App) instalable que permite cargar la interfaz sin conexión a internet y mantener guardadas localmente (en el navegador del técnico vía IndexedDB) sus órdenes asignadas, catálogos y borradores de trabajo.

Objetivos

(No se requieren ajustes; se mantienen los objetivos originales planteados para el proyecto).

Metodología

(No se requieren ajustes; se mantiene la metodología de desarrollo incremental mediante ramas aisladas e integración continua vía Pull Requests).

Evidencias de avance

Las evidencias que respaldan nuestro progreso hasta el incremento I1.3-B son:

1. Historial de Pull Requests e Integración Continua: Un consolidado de 15 Pull Requests (PR #1 al PR #15) completamente revisados e integrados en la rama capstone/integracion-inicial (commit 49a007d), validando cada funcionalidad mediante pruebas automatizadas.

2. Pruebas de Software Backend y Frontend: Un conjunto acumulativo de 170 pruebas funcionales automatizadas en el backend (todas en estado PASS) y pruebas de compilación/tipado en el frontend sin errores.

3. Pruebas de Interfaz Responsive y PWA: Cobertura de validación visual y funcional en 9 resoluciones de pantalla (desde móviles pequeños hasta escritorios) y la verificación del correcto registro e instalación del Service Worker para el modo offline.

4. Base de Datos Migrada: Script de migración (001_i12b_checklist.sql) aplicado y probado en PostgreSQL sin alterar las evidencias ni la integridad de los datos existentes.

Resguardo de calidad: Garantizamos la calidad aplicando estándares de la industria: aislamiento estricto de código mediante worktrees/branches, revisión obligatoria por PR, pruebas de concurrencia para evitar sobreescritura de datos, control de roles de usuario y pruebas de rendimiento offline.

| Competencia/ Unidades | Actividades | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones | Estado de Avance | Ajustes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo de Software y Arquitectura | Estabilización de infraestructura, seguridad y base de datos (P0). | FastAPI, PostgreSQL, Redis, Pytest. | 3 semanas | Equipo BARB | Facilitador: Desacople de servicios de IA permitió arrancar el sistema sin dependencias externas. | Completado | Se consolidó el registro de auditoría en la misma transacción de la BD. |
| Diseño UI/UX y Movilidad | Interfaz responsiva y flujo técnico de Ots (I1.1, I1.2-A). | React 19, TypeScript, Tailwind CSS. | 2 semanas | Equipo BARB | Facilitador: Component es reutilizables que agilizaron la adaptación a 9 resoluciones | Completado | Se añadió la autoasignación inmediata para el técnico que crea una OT. |
| Control de Procesos y Auditoría | Checklist técnico versionado y carga de fotografías (I1.2-B, I1.2-C). | PostgreSQL, React, API REST. | 2 semanas | Equipo BARB | Dificultad: Evitar que dos usuarios sobrescribieran el checklist simultáneamente. Se resolvió con control de versiones (CAS). | Completado | Ninguno. |
| Desarrollo PWA y Offline | Construcción de App Shell y persistencia local aislada (I1.3-A, I1.3-B). | Service Worker, Workbox, IndexedDB. | 3 semanas | Equipo BARB | Facilitador: Uso de IndexedDB para guardar datos locales de manera limpia por usuario y por empresa. | Completado | Se pospuso la sincronización de imágenes pesadas para un incremento exclusive (I1.3-E). |
| Sincronización e Integración | Sincronización de datos offline y resolución de conflictos (I1.3-C). | FastAPI, IndexedDB, Git. | En curso | Equipo BARB | Observación: Requiere Validar primero ciertas reglas de negocio con la empresa cliente (Alloxentric). | En curso | Se pausó la codificación hasta tener la confirmación funcional de la empresa. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

3. Ajustes a partir del Monitoreo

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo.

Factores facilitadores:

1. Arquitectura modular y trabajo por incrementos: La estrategia de avanzar mediante ramas de trabajo aisladas y Pull Requests independientes (PR #1 al #15) nos permitió integrar funcionalidades gradualmente sin romper lo que ya estaba construido.

2. Automatización de pruebas: Contar con una suite acumulativa de 170 pruebas en el backend y validaciones automáticas de TypeScript en el frontend nos dio certeza técnica al realizar cambios profundos.

3. Adopción de estándares modernos de PWA: El uso de IndexedDB y Service Workers simplificó el almacenamiento de información dentro del navegador del técnico.

Factores dificultadores y soluciones aplicadas:

1. Definición de reglas de negocio para el modo offline: Determinar qué ocurre si un técnico edita una OT sin conexión mientras otra persona la modifica en el servidor representaba un riesgo de pérdida de datos. Solución: Acordamos no aplicar un 'last write wins' (sobrescribir a ciegas) y diseñamos un sistema de control de versiones por revisión para detectar conflictos antes de guardar. Además, preparamos una pauta de validación para definir estos criterios junto al contraparte de la empresa (Alloxentric).

2. Manejo de archivos pesados en movilidad: Subir fotografías en zonas de mala conectividad afectaba el tiempo de respuesta. Solución: Delimitamos el alcance en el plan; las imágenes locales no se guardan en IndexedDB en esta etapa, sino que tendrán un módulo especializado de sincronización diferida (I1.3-E).

Actividades ajustadas o eliminadas

No hemos eliminado actividades del proyecto, pero sí reordenamos estratégicamente los incrementos offline:

Ajuste: En lugar de construir la sincronización completa (fotos + datos + creación de OTs) en un solo gran bloque, dividimos la etapa offline en tres pasos controlados: (1) I1.3-C: Sincronización de cambios en OTs y checklists existentes; (2) I1.3-D: Creación de nuevas OTs sin conexión; (3) I1.3-E: Guardado y sincronización de imágenes pesadas.

Justificación: Esta división evita introducir errores complejos de rendimiento, asegura que la base de datos se mantenga coherente y nos permite probar cada funcionalidad por separado con los usuarios.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas.

Sincronización offline (I1.3-C):

Estado: En pausa momentánea previo al desarrollo de código.

Motivo: Decidimos pausar el inicio de la sincronización hasta recibir la validación final por parte del cliente (Alloxentric) sobre reglas de negocio clave (por ejemplo, si se permite o no cerrar una orden con un checklist incompleto).

Estrategia de avance: Presentar el documento de validación funcional a la contraparte. Una vez confirmados los criterios, iniciaremos el desarrollo sobre una rama limpia (capstone/integracion-inicial), apoyándonos en los contratos técnicos ya probados para no desfasar el calendario general del proyecto.