Versión 1.0 - gestión de discrepancias y decisiones

Resolución de conflictos

Proyecto BARB - Fase 1 Capstone

Proyecto BARB | Ingeniería en Informática | 11 de septiembre de 2026

# 1. Objetivo

Este documento define cómo se resolverán discrepancias de alcance, arquitectura, prioridades, integración de código y responsabilidades. No se registran conflictos personales inexistentes: el foco está en decisiones técnicas y de gestión que podrían generar interpretaciones diferentes dentro del equipo o con stakeholders.

# 2. Protocolo de resolución

1. Identificar la discrepancia y documentar el punto exacto de desacuerdo.

2. Clasificarla: alcance, requisito, técnica, repositorio/integración, prioridad o responsabilidad.

3. Revisar evidencia disponible: correo, acta, requisito, código, prueba de concepto o criterio del stakeholder.

4. Evaluar alternativas por impacto, riesgo, esfuerzo, compatibilidad y valor para el proyecto.

5. Buscar acuerdo del equipo; si afecta requerimientos o cliente, escalar a Karina/Max según corresponda.

6. Registrar la decisión, responsable y estado: resuelta, temporal o pendiente de validación.

7. Actualizar requerimientos, backlog, diagramas o plan cuando la decisión tenga impacto documental.

# 3. Registro de decisiones y discrepancias

| Tema | Situación / conflicto potencial | Criterio aplicado | Decisión / estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Proyecto general vs. foco Capstone | El profesor exige visión integral, mientras la contraparte asigna cuatro ejes específicos. | Separar contexto de proyecto y alcance de implementación. | Resuelto: presentar BARB completo y luego delimitar el trabajo del equipo. |
| RAG offline y LLM local | Podía interpretarse que offline exige ejecutar un LLM local en tablet. | Priorizar continuidad, factibilidad y valor. | Resuelto: LLM local no es obligatorio; se evaluará tecnología tras pruebas. |
| Reportes PDF | No formaban parte principal del producto inicial, pero fueron solicitados como necesidad gerencial. | Valor/impacto vs. esfuerzo. | Resuelto: se incorporan como salida gerencial basada en KPIs existentes. |
| Auditoría | El concepto podía limitarse a cambios de estado de OT. | Trazabilidad requerida en sistema multiusuario/multi-tenant. | Resuelto: cubrir OT, usuarios y operaciones críticas de información. |
| Responsable GitHub / liderazgo | Inicialmente se mencionó a Jorge como encargado de GitHub; posteriormente cambió el gobierno del equipo. | Necesidad de un único fork y liderazgo formal. | Resuelto: Luis Ovalle es líder y responsable del repositorio/fork. |
| Sincronización offline | Last Write Wins simplifica, pero puede perder cambios de OT. | Integridad y auditabilidad por sobre simplicidad. | Propuesta: concurrencia optimista para datos críticos; validar mediante PoC. |
| Concepto piso/floor | Karina solicita reportes por piso, pero el modelo definitivo puede no tener esa entidad explícita. | No inventar estructura persistente sin validación. | Pendiente: modelar como zona/nivel o entidad específica según validación. |

# 4. Gestión de conflictos de código

• Todo el equipo trabajará sobre un único fork privado.

• Cada cambio deberá realizarse en rama de trabajo identificable por funcionalidad/tarea.

• Antes de integrar, el autor debe actualizar su rama respecto de la rama base y resolver conflictos localmente.

• Los cambios que afecten arquitectura, esquema de datos o contratos API requieren revisión del líder y, cuando aplique, consulta técnica a Max.

• No se incorporarán secretos, archivos .env con credenciales reales ni información confidencial innecesaria al repositorio.

# 5. Escalamiento

| Tipo de conflicto | Primer nivel | Segundo nivel |
| --- | --- | --- |
| Tarea / distribución interna | Equipo + líder del proyecto | Docente si afecta evaluación o responsabilidad individual |
| Arquitectura / factibilidad técnica | Equipo + Luis | Max Khreimerman |
| Alcance / requisito funcional | Equipo + Luis | Karina Alvarez / contraparte |
| Repositorio / condiciones de entrega | Luis | Alloxentric |
| Criterio académico | Equipo | Docente Capstone / comisión |