Versión 1.0

Actas de reunión

Proyecto BARB - Fase 1 Capstone

Proyecto BARB | Ingeniería en Informática | 11 de septiembre de 2026

# 1. Propósito y criterio de registro

Este documento consolida las reuniones efectivas del equipo BARB y separa de ellas las comunicaciones formales realizadas por correo electrónico o WhatsApp. De esta manera se mantiene trazabilidad sin convertir mensajes o correos en actas de reunión.

Las fechas exactas que no fueron formalizadas en la información disponible quedan indicadas como pendientes de confirmación, evitando inventar antecedentes.

# 2. Acta N.° 01 - Reunión inicial de levantamiento

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Fecha | Primera semana de septiembre de 2026 — fecha exacta por confirmar en registro del equipo. |
| Modalidad | Reunión de levantamiento con contraparte del proyecto. |
| Participantes | Equipo Capstone BARB y contraparte Alloxentric/Duoc involucrada en el levantamiento. |
| Objetivo | Aclarar el alcance reducido del semestre, comprender la necesidad de auditoría/logs y acordar el mecanismo de seguimiento. |
| Temas tratados | Alcance en PWA/móvil; RAG offline; reportabilidad PDF; auditoría funcional; explicación de necesidad de logs; coordinación técnica. |
| Acuerdos | Reuniones semanales de 30 minutos los jueves a las 11:00; coordinación técnica con Max vía WhatsApp; desarrollo centrado en los cuatro ejes asignados. |
| Pendientes | Validar detalles técnicos a medida que se realicen pruebas y registrar decisiones que modifiquen alcance o arquitectura. |

# 3. Acta N.° 02 - Gobierno del proyecto y repositorio

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Fecha | 10 de septiembre de 2026. |
| Objetivo | Definir liderazgo del equipo, responsabilidad sobre repositorio/fork y forma de trabajo para Fase 1. |
| Participantes | Luis Ovalle y miembros presentes del equipo/reunión. |
| Contexto | Alloxentric habilitó acceso de solo lectura al repositorio original y exigió un único fork privado por equipo, confidencialidad, control de acceso y PR final. |
| Acuerdos | Luis Ovalle asume como líder del proyecto y responsable del gobierno del repositorio/fork. El equipo trabajará sobre un único fork privado. |
| Metodología acordada | Incremental + Scrumban. |
| Gestión documental | La primera evaluación debe mostrar BARB como proyecto integral de Ingeniería en Informática y luego delimitar el foco específico Capstone. |
| Pendientes | Formalizar backlog, responsabilidades por incremento, criterios de revisión y evidencia del avance. |

# 4. Registro de comunicaciones y acuerdos complementarios

| Fecha | Medio / fuente | Tema | Acuerdo o información relevante |
| --- | --- | --- | --- |
| 31-08-2026 | Correo de Karina Alvarez | Alcance del semestre | Se acota el trabajo a PWA/móvil, RAG offline, reportes PDF para gerencia y auditoría funcional. |
| 05-09-2026 | WhatsApp con Max Khreimerman | Dispositivos objetivo | La solución está pensada para tablets y debe considerar iOS y Android. No se definió una resolución mínima específica. |
| 07-09-2026 | WhatsApp de Karina Alvarez | Reportes y auditoría | Reportes por site, piso, máquina y status; incidentes/OT como valor adicional. Auditoría inicialmente en versión web. |
| 08-09-2026 | Mensaje de Karina Alvarez | Repositorio | Se informa habilitación del repositorio como fuente de trabajo y se solicita revisar diferencias respecto de Drive. |
| Acceso repo | Correo Alloxentric | Gobierno GitHub | Fork privado único, acceso restringido al equipo, PR final, eliminación posterior del fork y protección de secretos. |

# 5. Seguimiento

• Frecuencia: reunión semanal de seguimiento los jueves a las 11:00, con duración aproximada de 30 minutos.

• Canal técnico: coordinación por WhatsApp con Max para dudas de arquitectura, dispositivos y factibilidad.

• Toda decisión que cambie alcance, tecnología o entregable debe incorporarse en el registro de decisiones y estado de avance.