Versión 1.0 - estado al 09-2026

Estados de avance

Proyecto BARB - Fase 1 Capstone

Proyecto BARB | Ingeniería en Informática | 11 de septiembre de 2026

# 1. Resumen ejecutivo

A la fecha, el equipo ha completado el levantamiento inicial del alcance, la definición del gobierno del proyecto y una parte importante de la documentación de Fase 1. El desarrollo de los cuatro ejes funcionales se encuentra principalmente en etapa de diseño técnico y planificación incremental; aún no corresponde declarar estos módulos como implementados por el equipo Capstone.

La línea base AS-IS incluye módulos existentes del producto BARB como dashboard KPI, órdenes de trabajo, asistente documental, topología, historial y carga documental. El trabajo Capstone se reporta como evolución TO-BE de esa base.

# 2. Estado por eje de trabajo

| Área | Estado | Avance / evidencia | Próximo paso |
| --- | --- | --- | --- |
| Gobierno y repositorio | Definido | Luis Ovalle es líder y responsable del fork/repositorio; metodología Incremental + Scrumban definida. | Formalizar tablero, ramas de trabajo, revisión y criterios de integración. |
| Documentación Fase 1 | Avanzada | IEEE 830/HU, diseño, modelo de datos, mockups y documentos de gestión en preparación/separación. | Revisión final con docente y control de versiones. |
| PWA / movilidad | En diseño | Dispositivos objetivo confirmados: tablets iOS/Android. Requerimientos de OT, fotos y operación offline definidos. | Prototipo de PWA y prueba de sincronización offline. |
| Sincronización offline | En diseño técnico | Propuesta: IndexedDB/Dexie, Outbox, Service Worker/Workbox, idempotencia y control optimista. | PoC en tablet Android/iOS y definición final tras pruebas. |
| RAG offline | En diseño | Necesidad confirmada; no se exige LLM local. Se prioriza recuperación de manuales/fragmentos en contingencia. | Comparar alternativas de almacenamiento/vectorización y construir PoC. |
| Reportes PDF KPI | En diseño | Existe dashboard KPI y exportación CSV/XLSX como línea base. | Diseñar plantilla gerencial y servicio de exportación PDF con filtros. |
| Auditoría funcional | Alcance definido | Debe cubrir OT, usuarios y operaciones críticas de alta/baja/carga/descarga. | Crear matriz de eventos auditables y servicio transversal. |
| Modelo de datos | Disponible como referencia | Modelo completo documentado por módulos, tablas y relaciones. | Alinear cambios necesarios con desarrollo real y alcance TO-BE. |

# 3. Entregables de Fase 1

| Entregable | Estado | Observación |
| --- | --- | --- |
| IEEE 830 / Historias de Usuario | Completado en borrador avanzado | Incluye requerimientos, HU, criterios y propuesta técnica de sincronización offline. |
| Casos de uso | Completado | Documento separado. |
| Diagrama de clases | Completado | Documento separado, conceptual y orientado al foco Capstone. |
| Diagramas de actividad | Completado | PWA/OT, RAG offline, reportabilidad PDF y auditoría. |
| Modelo de datos | Completado como documentación base | HTML convertido a PDF; requiere mantener control de versión. |
| Mockups | Completado | AS-IS y TO-BE separados. |
| Documentos de gestión | En consolidación | Se separan actas, avance, conflictos, stakeholders y plan del proyecto. |
| Presentación primera evaluación | Disponible, sujeta a ajuste final | Debe reflejar proyecto general → línea base → foco Capstone → metodología y plan. |

# 4. Próximos hitos

1. Validar documentación de Fase 1 con docente/contraparte y cerrar observaciones.

2. Crear tablero Scrumban y cargar backlog priorizado por riesgo y dependencia.

3. Construir prueba de concepto de PWA/offline y sincronización de OT + fotografías.

4. Definir matriz de auditoría transversal antes de intervenir endpoints críticos.

5. Probar alternativa RAG offline en dispositivo objetivo.

6. Diseñar e implementar primer reporte PDF gerencial reutilizando KPIs existentes.

# 5. Criterio de reporte AS-IS / TO-BE

En cada estado de avance se utilizarán cuatro categorías: AS-IS (existente), TO-BE (comprometido por el equipo), pendiente de validación y fuera de alcance. Esta regla evita atribuir al equipo funcionalidades preexistentes y mejora la trazabilidad académica.