Versión 1.0 - registro y estrategia de comunicación

Documentación de Stakeholders

Proyecto BARB - Fase 1 Capstone

Proyecto BARB | Ingeniería en Informática | 11 de septiembre de 2026

# 1. Objetivo

El registro de stakeholders identifica a las personas y grupos que influyen en el proyecto, utilizan sus resultados, definen restricciones o evalúan su cumplimiento. Se utiliza para alinear expectativas, canales de comunicación y nivel de participación.

# 2. Registro de stakeholders

| Stakeholder | Rol / interés | Influencia | Interés | Participación esperada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alloxentric | Cliente/contraparte técnica; propietario del repositorio y lineamientos de confidencialidad. | Alta | Alta | Define condiciones de colaboración, revisa entrega técnica y recibe PR final. |
| Karina Alvarez | Coordinación funcional y definición de alcance. | Alta | Alta | Aclara alcance, reportes, auditoría y prioridades funcionales. |
| Max Khreimerman | Referente técnico. | Alta | Alta | Resuelve dudas técnicas, dispositivos objetivo y factibilidad de arquitectura. |
| Luis Ovalle | Líder del proyecto y responsable de repositorio/fork. | Alta | Alta | Gobierno, coordinación, trazabilidad, integración, documentación y conducción del equipo. |
| Jorge Valdenegro | Integrante del equipo de desarrollo. | Media | Alta | Desarrollo, revisión, pruebas y apoyo técnico según backlog. |
| Miguel Soto | Integrante del equipo de desarrollo. | Media | Alta | Desarrollo, revisión, pruebas y apoyo técnico según backlog. |
| Técnicos de mantenimiento | Usuarios finales de terreno. | Media | Alta | Validación de PWA, flujo OT, fotografía y consulta documental. |
| Gerencia / jefatura de mantenimiento | Usuarios de información ejecutiva. | Media | Alta | Validación de KPIs, filtros y reportes PDF. |
| Docente Capstone / comisión Duoc UC | Evaluación académica y guía metodológica. | Alta | Alta | Evalúa perfil de egreso, documentación, metodología, resultados y defensa. |

# 3. Matriz poder / interés

| Categoría | Stakeholders | Estrategia |
| --- | --- | --- |
| Gestionar de cerca | Alloxentric, Karina Alvarez, Max Khreimerman, docente Capstone, Luis Ovalle | Comunicación frecuente, validaciones tempranas y registro formal de decisiones. |
| Mantener satisfechos | Gerencia/jefatura de mantenimiento | Validar utilidad de reportes, KPIs y criterios ejecutivos. |
| Mantener informados | Técnicos de mantenimiento, Jorge Valdenegro, Miguel Sotor | Comunicación operativa, demos, pruebas y seguimiento del tablero. |
| Monitorear | Otros usuarios o áreas no incorporadas aún al alcance | Incorporar cuando sus procesos sean afectados por cambios del proyecto. |

# 4. Plan de comunicaciones

| Audiencia | Canal | Frecuencia | Contenido | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo Capstone | Reunión + tablero Scrumban | Semanal y según necesidad | Avances, bloqueos, tareas, integración y decisiones. | Luis Ovalle |
| Karina Alvarez | Reunión / WhatsApp / correo | Semanal o por validación | Alcance, criterios funcionales, dudas y cambios. | Luis Ovalle |
| Max Khreimerman | WhatsApp / reunión técnica | Según bloqueo técnico | Arquitectura, dispositivos, integración y factibilidad. | Luis + responsable técnico del tema |
| Alloxentric | Correo / GitHub PR | Hitos de acceso y entrega | Condiciones repo, confidencialidad, entrega y PR. | Luis Ovalle |
| Docente Capstone | Clase / entrega formal | Según calendario académico | Documentación, metodología, evidencias, avances y presentación. | Equipo, coordinado por Luis |
| Usuarios finales | Prueba guiada / demo | Fase de validación | Usabilidad, funcionamiento y observaciones. | Equipo Capstone |

# 5. Expectativas críticas

• Confidencialidad del código, documentación y configuraciones.

• Un único fork privado por equipo y PR final hacia el repositorio original.

• Compatibilidad de la experiencia móvil con tablets iOS y Android.

• Trazabilidad completa de eventos críticos.

• Reportabilidad gerencial basada en KPIs y dimensiones relevantes.

• Documentación académica que demuestre el proyecto general y el aporte específico del equipo Capstone.